Администрация сельского поселения Башировский сельсовет                        муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 4                                                                                          от 17 февраля 2022 г.

# Об утверждении

# Плана мероприятий по приведению качества питьевой воды

# в соответствие с установленными требованиями

# по сельскому поселению Башировский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан

на 2022 – 2026 годы

Администрация сельского поселения Башировский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

# 1.Утвердить План мероприятий по приведению качества питьевой воды

# в соответствие с установленными требованиями по сельскому поселению Башировский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан на 2022 – 2026 годы

2. Разместить настоящее постановление на официальном информационном сайте Администрации сельского поселения Башировский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан  http:// bashirovo.ru/   и обнародовать на информационном стенде Администрации сельского поселения Башировский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сельского поселения						        М.Х.Хасанов

Приложение к постановлению

Администрации сельского поселения Башировский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан

от  17 февраля 2022года  № 4

# План

мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие                             с установленными требованиями по сельскому поселению                              Башировский сельсовет на 2022 – 2026 годы

| Наименование работ | Испол нители | Сроки | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Заключение договора на проектирование зон санитарной охраны источника водоснабжения и водопроводных сооружений | Глава СП | До 18.12.2022 | Согласно нормативных требований |
| Использовать водные объекты по санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта в с.Старобаширово, с.Новокалмашево, Староихсаново (не допускать без санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта) | Глава СП | До 18.12.2022 | Согласно нормативных требований |
| Обследование водных объектов на предмет возникновения угрозы затопления (скважин, колодцев с запорной арматурой, ВРК) находящихся на балансе предприятия | Глава СП | С 1 марта 2022 – 2026 годы | 2 раза в неделю. По мере необходимости |
| Расчистка снега над колодцами со скважиной и прилегающей территории, организовать подъездные пути к скважинам | Глава СП | С 1 марта по 24 марта 2022 – 2026 годы | Во время паводка – по необходимости |
| Расчистка снега над колодцами с запорной арматурой, ВРК и прилегающей территории | Глава СП | С 1 по 24 марта 2022 – 2026 годы | Во время паводка – по необходимости |
| Заключение договора со специализированной организацией для обеззараживания воды и поддержка их в достаточном количестве | Глава СП | С 10 по 31 марта 2022 – 2026 годы | По необходимости |
| Проведение обеззараживания системы водоснабжения, скважин | Глава СП | Во время паводка | Во время паводка – по необходимости |
| Ограждение территории водонапорных башен с.Старобаширово, с.Староихсаново, с.Новокалмашево | Глава СП | 2022-2023 гг |  |
| Ремонт утечек водопровода в населенных пунктах | Глава СП | 2022-2026 | По мере необходимости |
| Замена водопровода с.Старобаширово -100 м, с.Староихсаново – 100 м | Глава СП | 2022-2026 |  |
| Отбор проб водопроводных сетей населения с.Старобаширово, с.Новокалмашево, с.Староихсаново | Глава СП | Ежеквар- тально |  |